Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

05.10.202019:10

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

5 октябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 2 900м2 (0,29га)(нарастающим итогом очищено 83 100м2 (8,31 га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 9 500м2 (0,95 га) (нарастающим итогомобследовано 259 500м2 (25,95 га). Обнаружено 19 (девятнадцать) взрывоопасныхпредметов(нарастающим итогом обнаружено 346 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026