Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

07.10.202019:10

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

7 октябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 2 700м2 (0,27 га)(нарастающим итогом очищено 88 800м2 (8,88 га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 9 600м2 (0,96 га) (нарастающим итогомобследовано 279 100м2 (27,91 га). Обнаружено 15 (пятнадцать) взрывоопасных предметов (нарастающимитогом обнаружено 378 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025