Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

08.10.202019:10

Проведение пиротехнических работ в ТиНАО

8 октябряотряд ФГКУ «ЦСООР «Лидер» продолжил работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Выполненные мероприятия: проведена механизированная очистка местности робототехническимсредством DOK - ING MV-4 для обеспечения работы пиротехническойгруппы ручной очистки местности площадью 2 900м2 (0,29 га)(нарастающим итогом очищено 91 700 м2 (9,17 га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 9 700м2 (0,97 га) (нарастающим итогомобследовано 288 800м2 (28,88 га). Обнаружено 18 (восемнадцать) взрывоопасных предметов (нарастающимитогом обнаружено 396 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026