Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан20.01.2021.Видео

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

20.01.202114:01

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан20.01.2021.Видео

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 20 января выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 40260м² (4,026га). - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью1500м² (0,15 га), с нарастающим итогом 18300 м² (1,83 га). Обнаружено и уничтожено – 15 ВОП, с нарастающим итогом 236 ВОП. Также проведены теоретические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026