Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан22.01.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

22.01.202114:01

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 22.01.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 22 января выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 56260м² (5,62га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 2400м²(0,24 га), с нарастающим итогом 22695 м² (2,26 га) Обнаружено – 40 ВОП, с нарастающим итогом 307 ВОП. Также проведены теоретические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан по теме"Первая помощь. Отработка практических навыков оказания первойпомощи".

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025