Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан26.01.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

26.01.202114:01

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 26.01.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 26 января выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK INGMV-4 площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 72260м² (7,22га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3000м²(0,30 га), с нарастающим итогом 30895 м² (3,08 га). Обнаружено – 22 ВОП, с нарастающим итогом 365 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026