Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

04.02.202115:02

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.02.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 4 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 2000м² (0,2га), с нарастающим итогом 122260м² (12,22га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью3750м² (0.37 га), с нарастающим итогом 56795 м² (5.67 га). Обнаружено – 36 ВОП, с нарастающим итогом 563 ВОП. Проведен зачет на допуск к самостоятельному выполнениюпиротехнических работ сотрудников пиротехнических подразделений МЧСРеспублики Азербайджан.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026