Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 5.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

05.02.202115:02

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 5.02.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 5 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: -механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 130260м² (13,02га); -ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3300м²(0.33 га), с нарастающим итогом 60095 м² (6 га). Обнаружено – 57 ВОП, с нарастающим итогом 620 ВОП. Проведено вручение свидетельств на допуск к самостоятельномувыполнению пиротехнических работ сотрудников пиротехническихподразделений МЧС Республики Азербайджан.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026