Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 8.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 08.02.202117:02 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 8.02.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов.  8 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов:  - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 138260м² (13,82га);  - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 2000м²(0.2 га), с нарастающим итогом 64995 м² (6,49 га).  Обнаружено – 58 ВОП, с нарастающим итогом 710 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |