Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 9.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.02.202116:02 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 9.02.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов.  8 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов:  - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 146260м² (14,62га);  - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3600м²(0.36 га), с нарастающим итогом 68595 м² (6,85 га).  Обнаружено – 22 ВОП, с нарастающим итогом 732 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |