Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан10.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

10.02.202115:02

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 10.02.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 10 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 154260м² (15,42га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью3300м² (0.33 га), с нарастающим итогом 71895 м² (7,18 га). Обнаружено – 29 ВОП, с нарастающим итогом 761 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026