Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан12.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

12.02.202115:02

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 12.02.2021

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 12 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 170260м² (17,02га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью3300м² (0.33 га), с нарастающим итогом 78445 м² (7,84 га). Обнаружено – 20 ВОП, с нарастающим итогом 809 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026