Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан26.02.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 26.02.202119:02 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 26.02.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов.  26 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов:  - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 8000м² (0,8га), с нарастающим итогом 210260м² (21,02га);  - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3655м²(0.36 га), с нарастающим итогом 100000 м² (10 га).  Обнаружено – 44 ВОП, с нарастающим итогом 1122 ВОП.  Проведены теоретические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Организация работ по гуманитарному разминированию., 6 часов, уч.группа 37 чел.). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |