Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан. Видео

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

01.03.202111:03

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан. Видео

Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов. 28 февраля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 224260м² (22,42га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3450м²(0.34 га), с нарастающим итогом 106850 м² (10,68 га). Обнаружено – 36 ВОП, с нарастающим итогом 1193 ВОП. Проведены теоретические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Организация работ по гуманитарному разминированию., 6 часов, уч.группа 37 чел.).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026