Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 1.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 01.03.202116:03 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 1.03.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра проводит работы по очистке местности в районе Афатлиот взрывоопасных предметов.1 марта выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов:- механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 230260м² (23,02га);- ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3550м²(0.35 га), с нарастающим итогом 110400 м² (11,04 га).Обнаружено – 33 ВОП, с нарастающим итогом 1226 ВОП.Проведены теоретические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Особенности разбивки района проведения работ. Маркировкаадминистративной зоны и рабочих площадок. Порядок применениябазового маркера., 6 часов, уч. группа 37 чел.). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |