Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 04.03.202116:03 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.03.2021** |
|  |
| 4 мартавыполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов:  - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 242260м² (24,22га);  - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3800м²(0.38 га), с нарастающим итогом 117900м² (11,79 га).  Обнаружен – 81 ВОП, с нарастающим итогом 1372 ВОП.  Проведены практические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Отработка саперами техники работы щупом., 6 часов, уч. группа 37чел.). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |