Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан10.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 11.03.202109:03 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 10.03.2021** |
|  |
| 10 мартавыполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов:- механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 266260м² (26,62га);- ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3750м²(0.37 га), с нарастающим итогом 136750м² (13,67га).Обнаружено – 65 ВОП, с нарастающим итогом 1687 ВОП.Проведены практические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Отработка практических навыков работы сапера на рабочей полосе., 6часов, уч. группа 37 чел.). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |