Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан10.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

11.03.202109:03

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 10.03.2021

10 мартавыполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 6000м² (0,6га), с нарастающим итогом 266260м² (26,62га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3750м²(0.37 га), с нарастающим итогом 136750м² (13,67га). Обнаружено – 65 ВОП, с нарастающим итогом 1687 ВОП. Проведены практические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Отработка практических навыков работы сапера на рабочей полосе., 6часов, уч. группа 37 чел.).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026