Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан15.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

15.03.202117:03

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 15.03.2021

15 мартавыполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов: - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 4000м² (0,4га), с нарастающим итогом 274260м² (27,42га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3800м²(0.38 га), с нарастающим итогом 144400м² (14,44га). Обнаружено – 54 ВОП, с нарастающим итогом 1795 ВОП. Проведены практические занятия по подготовке сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (Тема:Отработка практического навыка работы сапера на рабочей полосе.Организованно занятие по первой помощи и медицинской эвакуации., 6часов, уч. группа 37 чел.).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026