Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан18.03.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 18.03.202114:03 |
| **Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 18.03.2021** |
|  |
| 18 мартавыполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов:  - механическая очистка местности с использованием РТС DOK ING MV-4площадью 4000м² (0,4га), с нарастающим итогом 286260м² (28,62га);  - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 3750м²(0.37 га), с нарастающим итогом 155800м² (15,58га).  Обнаружено – 143 ВОП, с нарастающим итогом 2050 ВОП.  Проведено итоговое тестирование обучающихся сотрудниковпиротехнических подразделений МЧС Республики Азербайджан (обучалось36 человек, успешно завершили обучение 33 человека). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |