Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан02.04.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

02.04.202116:04

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 02.04.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 2 апреля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 8000м2 (0,8 га), с нарастающим итогом 39400 м² (3,94 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 5200 м²(0,52 га), с нарастающим итогом 20000 м² (2 га); - обнаружено – 16 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 69 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026