Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан13.04.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

13.04.202117:04

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 13.04.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 13 апреля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 8000м2 (0,8 га), с нарастающим итогом 90900 м² (9,09 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 5100 м²(0,51 га), с нарастающим итогом 63100 м² (6,31 га). - обнаружено – 19 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 205 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025