Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан16.04.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

16.04.202118:04

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 16.04.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 16 апреля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 8000м2 (0,8 га), с нарастающим итогом 114800 м² (11,48 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 7300 м²(0,73 га), с нарастающим итогом 87100 м² (8,71 га). - обнаружено – 20 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 260 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025