Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан20.04.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

20.04.202115:04

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 20.04.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 19 апреля выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 8000м2 (0,8 га), с нарастающим итогом 130000 м² (13 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 6400 м²(0,64 га), с нарастающим итогом 106000 м² (10,6 га). - обнаружено – 36 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 365 ВОП. Отряд посетили представители национального Центра по разминированию(АНАМА) Азербайджанской Республики, занимающиеся вопросамисистематизации и соблюдению технологии проведения пиротехническихработ на территории Азербайджанской Республики с целью ознакомленияметодов и технологии проведения пиротехнических работ своднымотрядом МЧС России, связанных с поиском и обезвреживаниемвзрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026