Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 3.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

04.05.202100:05

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 3.05.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 3 мая выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 7000м2 (0,7 га), с нарастающим итогом 195000 м² (19,5 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 5700 м²(0,57 га), с нарастающим итогом 168400 м² (16,84 га). - обнаружен – 31 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 753 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026