Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

05.05.202107:05

Пиротехники Центра "Лидер" проводят работы по гуманитарномуразминированию местности в Республике Азербайджан 4.05.2021

СпециалистыЦентра "Лидер" в составе сводного отряда МЧС России продолжаютработы по очистке местности от взрывоопасных предметов вблизи н.п.Физули, Физулинского района, Азербайджанской Республики. 4 мая выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов: - 2 группами механической очистки местности с помощьюробототехнического комплекса DOK-ING MV-4 территория площадью 7000м2 (0,7 га), с нарастающим итогом 202000 м² (20,2 га); - ручная очистка местности пиротехнической группой площадью 5800 м²(0,58 га), с нарастающим итогом 174200 м² (17,42 га). - обнаружен – 35 ВОП, с нарастающим итогом обнаружено 788 ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025