Проведение пиротехнических работ в Республике Крым21.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 21.05.202115:05 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 21.05.2021** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.21 мая отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 0,3 га (3000 м2);группами ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3000 м2 (0,3 га), обнаружено 36 ВОП (нарастающим итогомобследовано 0,63 га (6300 м2), всего нарастающим итогомобнаружено 73 взрывоопасных предмета. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |