Проведение пиротехнических работ в Республике Крым25.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.05.202117:05 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 25.05.2021** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  25 мая отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 0,5 га (5000 м2);  группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3000 м2 (0,3 га), обнаружено 30 ВОП (нарастающим итогомобследовано 1,63 га (16300 м2), обнаружен 181 ВОП.  Для дальнейшего уничтожения специалистам Специализированного отрядаГУ МЧС России по г. Севастополь передано 37 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |