Проведение пиротехнических работ в Республике Крым26.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 26.05.202117:05 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 26.05.2021** |
|  |
| Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  26 мая отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 0,6 га (6000 м2);  группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3000 м2 (0,3 га), обнаружено 46 ВОП (нарастающим итогомобследовано 1,93 га (19300 м2), обнаружено 227 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |