Проведение пиротехнических работ в Республике Крым31.05.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

31.05.202117:05

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 31.05.2021

Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 31 мая отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 0,9 га (9000 м2); группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3200 м2 (0,32 га), обнаружено 39 ВОП (нарастающим итогомобследовано 3,15 га (31500 м2), нарастающим итогом обнаружено 402ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026