Проведение пиротехнических работ в Республике Крым01.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

01.06.202116:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 01.06.2021

Личный составотрядов Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 1 июня отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 1 га (1000 м2); группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3500 м2 (0,35 га), обнаружен 51 ВОП (нарастающим итогомобследовано 3,5 га (35000 м2), нарастающим итогом обнаружено 453ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025