Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 1.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 01.06.202117:06 |
| **Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 1.06.2021** |
|  |
| 1 июня отрядЦентра продолжил выполнение пиротехнических и специальныхводолазных работ в Калининградской области на акватории Балтийскогоморя.Было совершено 10 спусков (с нарастающим итогом – 54 спуска) общейпродолжительностью 11 часов 45 минут (с нарастающим итогом - 60часов 19 минут). К проведению работ привлекалось 13 специалистовФГКУ «ЦСООР «Лидер» (далее – Центр), 14 специалистов Балтийскогопоисково-спасательного отряда и 3 единицы плавсредств. ВодолазамиЦентра и Балтийского ПСО было обнаружено 549 ВОП (с нарастающимитогом – 1853 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |