Проведение пиротехнических работ в Республике Крым02.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

02.06.202116:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 02.06.2021

Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 2 июня отрядом выполняющим работы на территории Республики Крымбыли выполнены мероприятия по очистке местности от взрывоопасныхпредметов. Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 1,1 га (1100 м2); группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3400 м2 (0,34 га), обнаружен 68 ВОП (нарастающим итогомобследовано 3,84 га (38400 м2), нарастающим итогом обнаружено 521ВОП.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026