Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 04.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 04.06.202116:06 |
| **Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 04.06.2021** |
|  |
| 4 июня отрядЦентра продолжил выполнение пиротехнических и специальныхводолазных работ в Калининградской области на акватории Балтийскогоморя.  Было совершено 10 спусков (с нарастающим итогом – 84 спуска) общейпродолжительностью 11 часов 40 минут (с нарастающим итогом -95 часов 38 минут). К проведению работ привлекалось 13 специалистовФГКУ «ЦСООР «Лидер» (далее – Центр), 13 специалистов Балтийскогопоисково-спасательного отряда и 3 единицы плавсредств. ВодолазамиЦентра и Балтийского ПСО было обнаружено 432 ВОП (с нарастающимитогом – 3528 ВОП).  Передано подразделениям Министерства Обороны РФ для дальнейшегоуничтожения 1049 ВОП.  Личный состав здоров, техника исправна. Происшествий, нарушенийтребований безопасности не допущено. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |