Проведение пиротехнических работ в Тверской области04.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 04.06.202116:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 04.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.  4 июня после проведения инструктажа с личным составом сводногоотряда по требованиям безопасности при проведении пиротехническихработ, специалисты Центра выдвинулись в район проведенияпиротехнических работ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП натерритории посевных площадей вблизи деревни Васьково, Оленинскогорайона Тверской области.  Проверен группой ручного разминирования участок местности общейплощадью 0,95 га (9 500 м2), обнаружено 6 ВОП (нарастающим итогомобследовано 2,06 га (20 600 м2), обнаружено 20 ВОП).  Также проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,93 га (9 300 м2)(нарастающим итогом очищено 2,05 га 20 500 м2). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |