Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 08.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 08.06.202116:06 |
| **Специалисты Центра проводят пиротехнические и специальныеводолазные работы на акватории Балтийского моря 08.06.2021** |
|  |
| 8 июня отрядЦентра продолжил выполнение пиротехнических и специальныхводолазных работ в Калининградской области на акватории Балтийскогоморя.  Были проведены водолазные работы по поиску и обезвреживанию ВОП назатонувшем судне. Совершено 10 спусков (с нарастающим итогом – 114спуска) общей продолжительностью 11 часов 54 минуты (с нарастающимитогом - 131 часов 11 минут). К проведению работ привлекалось 13специалистов ФГКУ «ЦСООР «Лидер», 13 специалистов Балтийскогопоисково-спасательного отряда и 3 единицы плавсредств. ВодолазамиЦентра и Балтийского ПСО было обнаружено 368 ВОП (с нарастающимитогом – 4730 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |