Проведение пиротехнических работ в Тверской области09.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.06.202117:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 09.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.  9 июня после проведения инструктажа с личным составом сводногоотряда по требованиям безопасности при проведении пиротехническихработ. В 06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территориипосевных площадей вблизи деревни Васьково, Оленинского районаТверской области.  Группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,91 га (9 100 м2), обнаружено 15 ВОП (нарастающим итогомобследовано 6,37 га (63 700 м2), обнаружено 86 ВОП).  Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,78 га (7 800 м2)(нарастающим итогом очищено 4,39 га 43 900 м2. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |