Проведение пиротехнических работ в Республике Крым09.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 09.06.202117:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 09.06.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  9 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 16000 м2 (1,6 га);  группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 4000 м2 (0,4 га), обнаружено 61 ВОП (нарастающим итогомобследовано 60150 м2 (6,015 га), обнаружено 888 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |