Проведение пиротехнических работ в Республике Крым09.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

09.06.202117:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 09.06.2021

Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 9 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 16000 м2 (1,6 га); группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 4000 м2 (0,4 га), обнаружено 61 ВОП (нарастающим итогомобследовано 60150 м2 (6,015 га), обнаружено 888 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026