Проведение пиротехнических работ в Тверской области10.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 10.06.202117:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 10.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.10 июня после проведения инструктажа с личным составом сводногоотряда по требованиям безопасности при проведении пиротехническихработ. В 06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территориипосевных площадей вблизи деревни Васьково, Оленинского районаТверской области.Группой ручного разминирования проверен участок местности общейплощадью 0,915 га (9 150 м2), обнаружено 13 ВОП (нарастающим итогомобследовано 7,285 га (72 850 м2), обнаружено 99 ВОП).Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,71 га (7 100 м2)(нарастающим итогом очищено 5,1 га 51 000 м2).Осуществлена передача ВОП ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверскойобласти» для их дальнейшего уничтожения в количестве 99 ВОП.Проведена съемка проведения работ сводного отряда, пресс службой ГУМЧС России по Тверской области и местными СМИ. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |