Проведение пиротехнических работ в Республике Крым11.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

11.06.202117:06

Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 11.06.2021

Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым. 11 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов. проведена механизированная очисткаместности робототехническими средствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330Dдля обеспечения работы группы ручного разминирования площадью 1 000м2 (0,1 га) (нарастающим итогом очищено 18000 м2 (1,7 га); группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3700 м2 (0,37 га), обнаружено 72 ВОП (нарастающим итогомобследовано 67650 м2 (6,765 га), обнаружено 1023 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026