Проведение пиротехнических работ в Республике Крым15.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 15.06.202117:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 15.06.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  11 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.   Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1 000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 20000 м2 (2 га);  группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 4000 м2 (0,4 га), обнаружено 95 ВОП (нарастающим итогомобследовано 79650 м2 (7,965 га), обнаружено 1258 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |