Проведение пиротехнических работ в Тверской области17.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 17.06.202115:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 17.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.  17 июня после проведения инструктажа с личным составом сводногоотряда по требованиям безопасности при проведении пиротехническихработ. В 06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территориипосевных площадей вблизи деревни Васьково, Оленинского районаТверской области.  Группой ручного разминирования проверен участок местности общейплощадью 0,915 га (9 150 м2), обнаружено 39 ВОП (нарастающим итогомобследовано 12,76 га (127 600 м2), обнаружено 340 ВОП).  Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,48 га (4 800 м2)(нарастающим итогом очищено 7,58 га 75 800 м2).   Сегодня пиротехники Центра передали обнаруженные ВОП специалистамГКУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверской области» для их дальнейшегоуничтожения в количестве 241 ВОП.  Проведено обслуживание оборудования, снаряжения и техники.  Личный состав сводного отряда здоров, техника исправна.Происшествий и нарушений требований безопасности не допущено. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |