Проведение пиротехнических работ в Республике Крым22.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 22.06.202116:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 22.06.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.22 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 24000 м2 (2,4 га);группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 4100 м2 (0,41 га), обнаружено 184 ВОП (нарастающим итогомобследовано 101850 м2 (10,185 га), обнаружено 2002 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |