Проведение пиротехнических работ в Тверской области22.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 22.06.202116:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 22.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.  22 июня после проведения инструктажа с личным составом сводногоотряда по требованиям безопасности при проведении пиротехническихработ. В 06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехническихработ, связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территориипосевных площадей вблизи деревни Васьково, Оленинского районаТверской области.  Проведен инструктаж с личным составом сводного отряда потребованиям безопасности при проведении пиротехнических работ. В06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории посевныхплощадей вблизи деревни Васьково, Оленинского района Тверскойобласти.  Группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,925 га (9 250 м2), обнаружено 53 ВОП (нарастающим итогомобследовано 16,41 га (164 100 м2), обнаружено 721 ВОП.  Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,49 га (4 900 м2)(нарастающим итогом очищено 9,08 га 90 800 м2).  Двое военнослужащих из числа личного состава сводного отрядаприняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов,погибших в боях в годы Великой Отечественной войны, на территориид. Тархово, Оленинского района Тверской области приуроченное к днюпамяти и скорби. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |