Проведение пиротехнических работ в Тверской области23.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

23.06.202120:06

Проведение пиротехнических работ в Тверской области 23.06.2021

СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области. В 06.45 проведен инструктаж с личным составом сводного отряда потребованиям безопасности при проведении пиротехнических работ. В06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории посевныхплощадей вблизи деревни Васьково, Оленинского района Тверскойобласти. Выполненные мероприятия: - группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,915 га (9 150 м2), обнаружено 53 ВОП (нарастающим итогомобследовано 17,325 га (173 250 м2), обнаружено 774 ВОП); - проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,51 га (5 100 м2)(нарастающим итогом очищено 9,59 га 95 900 м2); - проведено обслуживание оборудования, снаряжения и техники.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025