Проведение пиротехнических работ в Тверской области23.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 23.06.202120:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 23.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.  В 06.45 проведен инструктаж с личным составом сводного отряда потребованиям безопасности при проведении пиротехнических работ. В06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории посевныхплощадей вблизи деревни Васьково, Оленинского района Тверскойобласти.  Выполненные мероприятия:  - группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,915 га (9 150 м2), обнаружено 53 ВОП (нарастающим итогомобследовано 17,325 га (173 250 м2), обнаружено 774 ВОП);  - проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,51 га (5 100 м2)(нарастающим итогом очищено 9,59 га 95 900 м2);  - проведено обслуживание оборудования, снаряжения и техники. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |