Проведение пиротехнических работ в Тверской области24.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 24.06.202116:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 24.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.В 06.45 проведен инструктаж с личным составом сводного отряда потребованиям безопасности при проведении пиротехнических работ. В06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории посевныхплощадей вблизи деревни Васьково, Оленинского района Тверскойобласти.Группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,9 га (9 000 м2), обнаружено 64 ВОП (нарастающим итогомобследовано 18,225 га (182 250 м2), обнаружено 838 ВОП.Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,46 га (4 600 м2)(нарастающим итогом очищено 10,05 га 100 500 м2);Осуществлена передача ВОП ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверскойобласти» для их дальнейшего уничтожения в количестве 498 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |