Проведение пиротехнических работ в Республике Крым24.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 24.06.202116:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 24.06.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.24 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 26000 м2 (2,6 га).Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3400 м2 (0,34 га), обнаружено 209 ВОП (нарастающим итогомобследовано 108950 м2 (10,895 га), обнаружено 2421 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |