Проведение пиротехнических работ в Республике Крым25.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 25.06.202121:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 25.06.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.   25 июня отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 27000 м2 (2,7 га).  Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 3300 м2 (0,33 га), обнаружено 227 ВОП (нарастающим итогомобследовано 112250 м2 (11,225 га), обнаружено 2648 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |